软件过程与管理实验              石家庄铁道大学信息学院

实验2：软件项目管理中的进度管理与资源管理

通过本次实验，学生将掌握以下内容：

1、掌握Project 2010中甘特图显示项目进度。

2、掌握Project 2010中的关键路径法，得到项目的关键路径与关键活动。

3、掌握Project 2010中资源的创建与分配资源。

[实验任务一]：Project 2010中的项目进度管理：将下图中的项目在Project 2010中实现，

项目的开始时间为2020年4月20日，并用甘特图和关键路径方式显示，产生如下所示的结果，。

任务工作表：

甘特图：

网络图：

实验要求：

1. 书写实验报告，三个截图：任务工作表、甘特图和网络图；

2. 上交Project 2010文件。

- 任务工作表

- 甘特图

- 网络图

[实验任务二]：Project 2010中资源的创建，分配资源

1.实现下图所示项目的优先网络；

2.上述项目的资源(人员)需求如下表所示：

需要截图的输出：

- 资源活动表

- 任务活动表

- 任务分配状况表

实验要求：

1. 书写实验报告；

2. 项目的开始时间是2020年4月20日；

3. 上交Project 2010文件；

4. 自己多尝试看看project 2010中的其它视图，表格和报表。